| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres |  |  | Cargo |  |  | Nombres |  |  | Cargo |  |  |
| Otmar Soto |  |  | Director del Proyecto |  |  | Alejandro Maguiña |  |  | Residente de Obra |  |  |
| Wilberto Soto |  |  | Director del Proyecto |  |  | Freddy Alejos |  |  | Monitoreo y Control |  |  |
| Miriam Quispe |  |  | Jefe de Contab. y Fin. |  |  | Samy Lazo |  |  | Jefe de Logística |  |  |
| Tatiana Contreras |  |  | Jefe de RRHH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temas a Tratar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inicio del proyecto “Diseño, Suministro E Instalación de Domos, Tanques 51 y 52 de la refinería Conchán de Petroperú” - Presentación del director asignado al proyecto. - Presentación del proyecto en alcance, tiempo de ejecución y costo del proyecto a alto nivel. - Identificación de supuesto y riesgos a alto nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdos/Comentarios/Acciones Acordadas |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha |  |  | Control |
| - Presentación como director del proyecto al Ing. Wilberto Soto. |  |  |  |  |  |  |  | 02/12/2017 |  |  |  |
| - El informe de avances del proyecto debe presentarse semanalmente. |  |  |  |  | Freddy Alejos |  |  | 02/12/2017 |  |  | 15.01.2018 |
| - Monitoreo y control debe remitir el cronograma de adquisiciones en un plazo no mayor de 10 días al área de logística |  |  |  |  | Freddy Alejos |  |  | 02/12/2017 |  |  | 12.12.2017 |
| - Monitoreo y control debe remitir el flujo de caja proyectado en un plazo no mayor de 10 días al área de financiera |  |  |  |  | Freddy Alejos |  |  | 02/12/2017 |  |  | 12.12.2017 |
| - El área de logística debe crear el centro de costos para el inicio del proyecto en un plazo de 3 días |  |  |  |  | Samy Lazo |  |  | 02/12/2017 |  |  | 05.12.2018 |
| Problemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ident. | Fase | Actividad |  | Responsable |  |  | Tiempo |  |  | Estrategia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ident. | Fase | Actividad |  | Responsable |  |  | Tiempo |  |  | Estrategia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |