PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

| Gestión de Gestión de Comunicaciones CÓDIGO 70 Versión 1.0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS GEODÉSICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DIQUE DE TANQUES 51 Y 52 – REFINERÍA CONCHÁN PETROPERÚ |  |  |  |  |
| PREPARADO POR: | ING. DE MONITOREO Y CONTROL | FECHA | 12 | 01 | 2018 |
| REVISADO POR: | WILBERTO SOTO CASTRO – Director del Proyecto | FECHA | 12 | 01 | 2018 |
| APROBADO POR: | WILBERTO SOTO CASTRO – Director del Proyecto | FECHA | 12 | 01 | 2018 |

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: Especificar la Matriz de Comunicaciones del Proyecto

Metodología: Para asegurar que las necesidades de información del proyecto y sus interesados sean satisfechas con los datos correctos, de manera eficaz y oportuna se considerarán los siguientes procesos para la gestión de comunicaciones del proyecto alineados según la guía del PMBOK, a través del cual se describe su entradas, herramientas y salidas: Planificar la Gestión de las Comunicaciones - Entradas: - Acta de Constitución del Proyecto. - Plan de Gestión de los Interesados. - Plan de Gestión de los Recursos. - Registro de Interesados. - Procedimientos y Guías de CIME INGENIEROS. - Procedimientos y Guías de PETROPERU. - Herramientas y Técnicas: - Análisis de Requisitos de Información. - Tecnología de la Comunicación: Se hará uso principalmente de correos electrónicos y celular, además se contemplará el uso formal de mensajería a través del whatsapp. - Métodos de comunicación. - Salidas: - Plan de Gestión de las Comunicaciones Gestionar las Comunicaciones - Entradas: - Plan de Gestión de las Comunicaciones. - Plan de Gestión de los Interesados. - Plan de Gestión de los Recursos. - Registro de Interesados. - Informe de Desempeño del Trabajo. - Informes de Riesgos. - Informes de Calidad. - Registro de Incidentes. - Procedimientos y Guías de CIME INGENIEROS. - Procedimientos y Guías de PETROPERU. - Herramientas y Técnicas: - Tecnología de la Comunicación: herramientas informáticas como correo electrónico y WhatsApp. - PMIS. - Reuniones. - Habilidades interpersonales: gestión de conflictos, escucha activa, conciencia cultural y política. - Salidas: - Comunicaciones del proyecto. - Actualización del plan y de los documentos del proyecto. Monitorear las Comunicaciones - Entradas: - Plan de Gestión de las Comunicaciones. - Plan de Gestión de los Interesados. - Plan de Gestión de los Recursos. - Herramientas y Técnicas: - Juicio de Expertos. - Representación de Datos. - Reuniones. - Habilidades interpersonales: Gestión de conflictos, escucha activa, conciencia cultural y política. - Salidas: - Información de Desempeño del Trabajo. - Solicitudes de Cambio. - Actualización del plan y de los documentos del proyecto.

Tipos de Comunicaciones del Proyecto El modelo y tipos de comunicación a emplear será el siguiente: - Comunicaciones de tipo Interactiva, para interesados clave (reuniones y llamadas telefónicas). - Comunicaciones de tipo push, para miembros del equipo del proyecto e interesados, principalmente a través de notificaciones de los softwares PlanGrid y Alfresco. - Comunicaciones de tipo pull, para el público en general.

Matriz de Comunicaciones del Proyecto A través de la matriz de comunicaciones se identificarán las necesidades de comunicación y la manera como se trasmitirá, para lo cual se identifican los siguientes campos: - Información requerida. - Responsables de elaboración de la información. - Identificación del stakeholder al que se le entregará el documento. - Método de comunicación a utilizar. - Descripción de la comunicación, contenido, formatos, nivel de detalle. - Responsables de aprobación de la comunicación. - Responsable de recepción de la comunicación. - Idioma en que se entablará la comunicación. - Ubicación donde se desarrolla la comunicación. - La frecuencia de la comunicación. - Comentarios Se adjunta Anexo 01 con la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.

PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR INCIDENTES Defina el procedimiento para procesar y resolver los incidentes, especificar la forma de capturarlos y registrarlos, el modo que se abordará su tratamiento y su resolución, la forma de controlarlos y hacerles seguimientos, y el método de escalamiento de no poder resolverlos.

Para tratar las incidentes se procederá de la siguiente manera: - Se identifica el incidente. - Se asigna al responsable dentro del equipo del proyecto para atención del incidente. - Se registra el incidente el Formato de Registro y Seguimiento de Incidencias según Anexo 02 con los siguientes campos: - ID: Identificación del incidente - Fecha: Fecha en el que detectó el incidente - Incidente: Nombre corto del incidente. - Descripción: Descripción de la incidencia. - Responsable: Responsable del monitoreo y seguimiento del cumplimiento. - Fecha de Resolución: Fecha en el que se dar por resuelto la incidencia. - Estado: Pendiente y Cerrado - Se realiza el monitoreo para confirmar el cumplimiento. - Finalmente se registrará la fecha de resolución del incidente.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES Defina el procedimiento para revisar y actualizar el plan de gestión de comunicaciones.

Para la actualización del Plan de Comunicaciones se procederá de la siguiente manera: - A través de una solicitud de cambio cuando se requiere refinar el Plan de Comunicaciones o cuando un interesado cambia a medida que avanza el proyecto. - La solicitud de cambio será canalizado al director del proyecto, quien decidirá si se aprueba o si se eleva al patrocinador. - Una vez que se aprueba la solicitud de cambio se ingresará al sistema de control de cambios integrados. - Se actualizará el Plan de Comunicaciones. - Se comunicará a los interesados la nueva versión del Plan de Comunicaciones. - Y se monitorear el cumplimiento de los nuevos cambios al Plan de Comunicaciones.

GUIAS PARA LA DOCUMENTACION DEL PROCESO Defina las guías para codificación, almacenamiento, recuperación y reparto de los documentos.

Para la gestión y colaboración de información del proyecto entre los interesados se hará uso de 2 herramientas informáticas: - Alfresco: Herramienta para la gestión de documentos del proyecto. - PlanGrid: Herramienta para el seguimiento y control de la construcción. La organización de la información para el proyecto se establecen en la Plan de Gestión de la Configuración.

GUIAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES Defina guías para registro y control de las versiones de los documentos del proyecto.

Para el control de la versión el documento deberá contener una sección con el histórico de las revisiones de los documentos según el Plan de Gestión de Configuración.

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO Glosario de términos, conceptos, formulas, etc.

- Incidente: Es un suceso repentino no deseado que ocurre, es una alerta el cual es necesario atender. - Control de Versiones: Es la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto como son los documentos del proyecto. - Rol: Agrupación de permisos definidos para acceso a un sistema de información que se asignan a usuarios específicos en contextos específicos.

RESTRICCIONES Restricciones en materia de comunicación, generalmente derivadas de una legislación o normativa específica de la terminología, de la política de la organización.

- Todos los integrantes del equipo del proyecto sólo harán uso del software Alfresco y PlanGrid para registrar, actualizar y compartir información relacionada al proyecto. - La información compartida del proyecto es de uso exclusivo y reservado para los integrantes del equipo del proyecto asignados.

ANEXOS

ANEXO 01

Matriz de Comunicaciones del Proyecto

| ID | INFORMACIÓN REQUERIDA | RESPONSABLE DE ELABORACIÓN | PARA ENTREGA A LOS STAKEHOLDERS: | MÉTODO DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR | DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN (CONTENIDO, FORMATO, NIVEL DE DETALLE, ETC.) | RESPONSABLE DE APROBACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN | IDIOMA | UBICACIÓN | FRECUENCIA | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Dirección del Proyecto | Director del Proyecto | Sponsor y Directorio | -Comunicación interactiva: Kick Off Meeting, Resumen Ejecutivo. | Contenido y características principales. Alcance de alto nivel, cronograma de hitos, costos del proyecto, objetivos del proyecto, contribución a los objetivos estratégicos, enfoque del proyecto. | Sponsor | Director del Proyecto | ES | Oficinas de CIME | A la conclusión de la etapa de planificación, cuando se tenga el plan de dirección de proyecto en Rev. 0. |  |
| 2 | Plan de Dirección del Proyecto | Director del Proyecto | Miembros del Project Team | -Comunicación interactiva: Reunión. -Comunicación push: Repositorio Virtual, Copia física única archivada para consulta. | Descripción detallada del plan de dirección del proyecto al equipo en una sola reunión. Luego, acceso virtual a un repositorio para consulta posterior de los planes. Del mismo modo, en el área de oficinas se conservará una copia impresa física para consulta. | Director del Proyecto | Ing. de Monitoreo y Control | ES | Lugar de Obra | Con la emisión de cada revisión del documento, desde la cero en adelante. |  |
| 3 | Lanzamiento del proyecto | Director del proyecto | Sponsor, Gerente Financiero y Gerente Logístico | -Comunicación interactiva: Reunión. | Poder de decisión al Director del Proyecto. Acta de constitución. Acuerdos a alto nivel. | Director del Proyecto | - Sponsor, Gerente Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente Logístico | ES | Oficinas de CIME | 1 Sola vez | A la hora 10 am del 12/12/17 |
| 4 | Incompatibidad de planos civiles | Supervisor Civil | Residente | -Comunicación interactiva: reunión. -Comunicación push: e-mail. | Las cotas no coinciden con el plano tomando como base el benchmarking especificado. | Ing. supervisor Civil | Ing. Residente | ES | Lugar de Obra | Diario hasta conseguir la aclaración final. |  |
| 5 | Reporte de Índice de desempeño | Ing. de Monitoreo y Control | Director de portafolio | -Comunicación interactiva: reunión. -Comunicación push: e-mail. | Reporte de índices de desempeño | Ing. de Monitoreo y Control | Ing. de Portafolios | ES | Oficina de CIME | 1 vez a la semana |  |
| 6 | Información procura importada | Proveedor | Jefe de Logística | -Comunicación push: e-mail, llamada telefónica. | Información del estado situacional de los materiales importados | Proveedor | Ing. Jefe de Logística | IN | Oficina de CIME | 1 vez a la semana |  |
| 7 | Solicitud de plan de recuperación del retraso de obra. | Cliente: Janet Zendher | Director de portafolio | -Comunicación push: e-mail, carta codificada al cliente. | Solicitud de un plan de recuperación del retraso en obra que se evidencia. | Cliente: Janet Zendher | Director del Proyecto | ES | Oficina de CIME | Cada vez que se encuentre retraso en el proyecto consecutivamente por más de tres semanas. |  |
| 8 | Solicitud de informe de fabricación del Domo Geodésico | Monitoreo y Control | Proveedor HMT | -Comunicación push: e-mail. | Solicitud de informe sobre avance de Fabricación de Domo Geodésicos. | Ing. Monitoreo y Control | Proveedor HMT | ES IN | Oficina de CIME -Oficina HMT | 1 vez por semana |  |
| 9 | Respuesta a Consultas sobre Aspectos Técnicos del Proyecto | Cliente | Gerentes de Operaciones | -Comunicación push: e-mail, carta codificada al cliente. | Respuesta a consultas por correo, respuesta por carta indicando especificaciones técnicas. | Director de proyecto. | Cliente | ES | Oficina de CIME | Antes de cierre de ciclo de consultas. Cada vez que haya una consulta. |  |

ANEXO 02

Formato de Registro y Seguimiento de Incidencias