| PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE CÓDIGO 2018010 Versión 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  | Formula y Gestiona mejor |  |  |  |  |
| GERENTE: |  | Juan Pérez |  |  |  |  |
| PREPARADO POR: |  | Juan Pérez | FECHA | 18 | 6 | 18 |
| REVISADO POR: |  | PMO de INGESIS | FECHA | 20 | 6 | 18 |
| APROBADO POR: |  | Gerente General de INGESIS | FECHA | 21 | 6 | 18 |
| REVISIÓN (Correlativo) | DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) |  |  | FECHA (de la revisión) |  |  |
| 01 | Versión inicial |  |  | 16 | 6 | 18 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

CONTEXTO DEL PROYECTO

- Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto

- Revisar el enunciado preliminar de alcance del proyecto con el equipo del proyecto. - Realizar entrevista y encuesta a personal de la Región Ancash encargados de dirigir proyectos. - Elaborar el enunciado del alcance del proyecto - Elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo, esta será diseñada por Juan Pérez (Gerente del Proyecto) y será revisada y aprobada por la gerencia de INGESIS - Para la validación de los entregables se tendrá en cuenta lo siguiente: - Los responsables de la revisión y aprobación de los entregables estarán definidos previamente en la matriz de asignación de responsabilidad creada en forma conjunta con el cliente. - Los responsables tendrán 2 días para la revisión de los entregables. De no tener respuesta se considerara aprobada. - Luego de la revisión, si no hay observaciones se procederá a la aprobación final, de tener observaciones, se procederá a la corrección de las mismas y luego se dará respuesta. - La aprobación final no deberá exceder el plazo de 5 días útiles. - Cualquier variación en los plazos indicados se coordinarán previamente con Juan Pérez (Gerente del Proyecto)

- Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos)

- Para el control de cambios: - Será llevado por Juan Pérez (Gerente del Proyecto) - Cualquier persona puede solicitar un cambio a través de una carta dirigida a Juan Pérez (Gerente del Proyecto) - Los cambios serán evaluados por la oficina de proyectos de INGESIS antes de ser aprobados - Luego de la revisión se procederá a remitir al cliente para su aprobación final - Se realizarán reuniones semanales para revisar el impacto de los cambios en el proyecto

- ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?

Los cambios al alcance se identificarán y clasificaran de la siguiente manera: - Solicitudes recibidas por el cliente a través de la oficina de trámite documentario de INGESIS - La solicitud será evaluada por el equipo del proyecto, dirigido por el gerente del proyecto Juan Pérez - Se elaborará un informe en el cual se explicará la razón de aceptación o rechazo detallando el impacto en el proyecto - Se remite este informe al cliente para su aprobación o rechazo - Si el informe es aprobado, se procederá a la implementación del cambio

- ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto

- Si el cambio es aceptado se procede a la implementación del cambio. - El Gerente del proyecto Juan Pérez efectuará una actualización de la gestión del cambio - Todos los documentos actualizados deben ser versionados y fechados - Se comunica al equipo del proyecto sobre la nueva planificación y la nueva versión del plan del proyecto - La PMO realizará el monitoreo del cambio y reportará al Gerente General de INGESIS el resultado de las acciones y del cambio